Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 7. sjednici,  od  29. ožujka 2018.godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g.

1.	Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2.	Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/16-01/2

URBROJ:2182/03-02-18-6

Skradin, 29. ožujka 2018. god.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA

Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 7. sjednici, od 29. ožujka 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g.

A)  U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

PLANIRANO                                 OSTVARENO

___________________________________________________________________________

Opis i naznaka poslova                                                                                        iznos u kunama

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

- Rekon.ceste Sonković-Prukljan                              0,00                                                     0,00

- Dubravice Graovo-Novo naselje                  671.250,00                                                     0,00

- Ulica Ribarska                                              187.500,00                                                     0,00

- Zagrađe (II) faza, Put Graine-Skradin          337.500,00                                          109.457,00

- Prilazna cesta groblju Žažvić                                   0,00                                                    0,00

- Cesta Rogovo (I faza)                                   410.000,00                                          298.877,00

- Cesta Rogovo (II faza)                                  535.000,00                                         533.476,00

- Im.-prav.odnosi Skrad.-Pamuč.-Brat.           132.000,00                                          131.292,00

UKUPNO:                                                    2.273.250,00                                       1.073.102,00

1.3 GROBLJA

-Izg. grob. groblje Sv. Kata Dub.                   500.000,00                                           212.439,00

-Izg. mrtvačnice Krković                               450.000,00                                           374.289,00

UKUPNO:                                                      950.000,00                                           586.728,00

1.4. JAVNA RASVJETA

- Izg. javne rasvjete  park Skradin           120.000,00                                                      0,00

#### - Dubravice-Uzdaj                                   170.000,00                                                      0,00

UKUPNO :                                            290.000,00                                                      0,00

-2-

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Izgradnja i obnova autob. čekaonica            30.000,00                                               0,00

UKUPNO :                                                     30.000,00                                               0,00

3.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

- Održavanje deponija                                     30.000,00                                              0,00

UKUPNO:                                                       30.000,00                                              0,00

## SVEUKUPNO                                                     3.573,250,00                               1.659.830,00

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te  nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:

___________________________________________________________________________

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA                                                               IZNOS U KN

1. Komunalni doprinos                                   650.000,00                                          540.993,00

2. Prihod od prodaje grobnica                         350.000,00                                         290.000,00

4. Pomoći iz držav.proračuna                         750.000,00                                          700.000,00

5. Donacije pravnih osoba                                         0,00                                                     0,00

4. Proračun Grada Skradina                          1.808.250,00                                         128.837,00

S V E U K U P N O :                                   3.573.250,00                                      1.659.830,00

KLASA:363-02/16-01/2

URBROJ:2182/03-02-18-5

Skradin, 29. ožujka 2018. god.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

### PREDSJEDNICA

Nadija Zorica, v.r.