Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici, od 28. lipnja 2019.godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne**

 **infrastrukture na području Grada Skradina za 2018.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2018.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/17-01/2

URBROJ:2182/03-02-19-5

Skradin, 28. lipnja 2019. god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18 ) i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 10/09, 5/13 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici, od 28. lipnja 2019. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Skradina za 2018.g.**

PLANIRANO OSTVARENO

#### PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA iznos u kunama

1. KOMUNALNA NAKNADA 550.000,00 547.331,00

2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA 1.708.480,00 1.349.396,00

#### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.258,480,00 1.896.727,00

#### B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA iznos u kunama

1. Odvodnja atmosferskih voda 30.000,00 30.000,00

UKUPNO 30.000,00 30.000,00

2. Održavanje i uređenje javnih površina 620.000,00 613.217,00

#### UKUPNO 620.000,00 613.217,00

4. Održavanje javnih površina 60.480,00 39.158,00 UKUPNO 60.480,00 39.158,00

4.Održavanje plaža na području Grada Skradina 110.000,00 30.475,00

UKUPNO 110.000,00 30.475,00

**5.** Održavanje groblja 210.000,00 198.000,00

 UKUPNO 210.000,00 198.000,00

-2-

6. Održavanje nerazvrstanih cesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,

 asfaltnog kolnika 528.000,00 289.560,00

- postavljanje prometnih znakova \_\_\_\_\_\_\_ 20.000,00 4.288,00

UKUPNO: 548.000,00 293.848,00

7. Održavanje javne rasvjete \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- potrošnja električne energije 350.000,00 363.103,00

- troškovi održavanja i upravljanje 330.000,00 328.926,00

#### UKUPNO 680.000,00 692.029,00

#### SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA 2.258.480,00 1.896.727,00

KLASA: 363-02/17-01/2

URBROJ: 2182/03-02-19-4

Skradin, 28. lipnja 2019.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.