Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 21. sjednici, od 17. srpnja 2020. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**

**komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/18-01/2

URBROJ:2182/03-02-20-6

Skradin, 17. srpnja 2020. god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.

 Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13, 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 21. sjednici, od 17. srpnja 2020. godine, donosi

  **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g.**

**A)** U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

 PLANIRANO OSTVARENO

Opis i naznaka poslova Procjena troškova u kn

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

-Uređenje neraz. ceste Lađevci 116.834,00 108.884,00

-Uređenje neraz. ceste Gračac (Smolići) 212.727,00 204.727,00

-Uređenje neraz. ceste Vaćani 277.066,00 269.066,00

-Uređenje neraz. ceste Plastovo 141.000,00 131.782,00

-Uređenje neraz. ceste Dubravice 253.138,00 190.648,00

-Uređenje neraz ceste Rupe 215.596,00 207.596,00

-Uređenje neraz. ceste Velika Glava 0,00 0,00

-Uređenje neraz. ceste Bilostanovi 0,00 0,00

-Uređenje neraz. ceste Sonković 0,00 0,00

-Uređenje neraz. ceste Skradinsko Polje 331.250,00 303.963,00

-Uređenje ulice Sv. Petke 206.233,00 203.733,00

-Ulica Zagrađe III faza 34.099,00 8.000,00

- Ulica Ribarska 338.474,00 338.474,00

- Imovin.-pravni posl. Rotor Dubra. 0,00 0,00

-Uređenje neraz. ceste Bićine 0,00 0,00

UKUPNO: 2.126.417,00 1.966.873,00

1.4. JAVNA RASVJETA

-Dopuna JR 250.000,00 198.831,00

-Javna rasvjeta rotor Dubravice (I faza) 101.250,00 101.237,00

-Projekt rasvjete rotor Dubravice 15.000,00 15.000,00

 UKUPNO : 366.250,00 315.068,00

**-2-**

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Uređenje i obnova autob. čekaonica 30.000,00 0,00

 UKUPNO : 30.000,00 0,00

3.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPAD

 - Održavanje deponija 50.000,00 39.200,00

 UKUPNO: 50.000,00 39.200,00

 Opis i naznaka poslova Procijenjeni troškovi u kn\_

**SVEUKUPNO 2.572.667,00 2.321.141,00**

B) Planirani i ostvareni iznos sredstava ( izraženo u kunama ) za provedbu Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZNOS U KN

1. Komunalni doprinos 400.000,00 265.830,00

2. Ministarstvo regionalnog razvoja 550.000,00 490.000,00

3. Ministarstvo graditeljstva 381.000,00 381.000,00

4. Proračun Grada Skradina 1.241.667,00 1.184.311,00

**S V E U K U P N O : 2.572.667,00 2.321.141,00**

KLASA:363-02/18-01/2

URBROJ:2182/03-02-20-5

Skradin, 17. srpnja 2020. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.