Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 31. ožujka 2022. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**

**komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/20-01/2

URBROJ:2182-03-02-22-4

Skradin, 31. ožujka 2022. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

**GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 31. ožujka 2022. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g.**

**A)** U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

PLANIRANO (IZMJENE I) OSTVARENO

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

***-Uređ. neraz. ceste Rupe (Laškovica) 75.136,00 75.135,73***

-Izvor financiranja:Ministarstvo reg. razvoja 60.000,00 60.000,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 15.136,00 15.135,73

***-Uređenje neraz. ceste Plastovo 31.529,00 31.528,74***

-Izvor financiranja:Ministarstvo reg. razvoja 30.000,00 30.000,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 1.529,00 1.528,74

***-Uređenje neraz. ceste Dubravice 139.757,00 139.756,94***

-Izvor financiranja:Ministarstvo reg. razvoja 100.000,00 50.000,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 39.757,00 89.756,94

***-Uređenje neraz.ceste Velika Glava 226.696,00 217.196,25***

-Izvor financiranja:Ministarstvo reg. razvoja 130.000,00 130.000,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 96.696,00 87.196,25

***-Uređenje neraz. ceste Lađevci 92.799,00 92.799,00***

-Izvor finan.:Minist.prost.uređ. grad.i drž.imov 89.901,00 89.901,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 2.898,00 2.898,00

***-Uređenje neraz. ceste Krković 0,00 0,00***

-Izvor finan.:Minist.prost.uređ. grad.i drž.imov 0,00 0,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

PLANIRANO IZMJENE (I)

Opis i naznaka poslova Procjena troškova u kn

***-Uređenje neraz ceste Sonković 0,00 0,00***

-Izvor finan.:Minist.prost.uređ. grad.i drž.imov. 0,00 0,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

***-Uređenje neraz. ceste Gračac 38.921,00 38.921,11***

-Izvor finan.: Ministarstvo reg. razvoja 30.000,00 8.454,90

-Izvor finan.:Proračun Grada Skradina 8.921,00 30.466,21

***-Uređenje neraz. ceste Bićine 86.386,00 86.385,70***

-Izvor finan.: Ministarstvo reg. razvoja 80.000,00 10.000,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 6.386,00 76.385,70

**-*Usluge str. Nadzora za projekt izgr.neraz. cesta 12.250,00 9.500,00***

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 12.250,00 9.500,00

**UKUPNO: 703.474,00 691.223,47**

1.3. GRADNJA GROBLJA

***- Izgradnja grobnica u Dubravicama 325.000,00 322.933,75***

- Izvor financiranja: prihod od prodaje grobnica 0,00 0,00

- Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 325.000,00 322.933,75

**UKUPNO: 325.000,00 322.933,75**

1.4. JAVNA RASVJETA

***-Dopuna javnerasvjete 280.000,00 211.946,25***

-Izvor financiranja:komunalni doprinos 280.000,00 135.537,86

-Izvor finananciranja: Proračun Grada Skradina 0,00 76.408,39

**UKUPNO: 280.000,00 211.946,25**

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

**- *Uređenje i obnova autob. čekaonica 0,00 0,00***

- Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

**UKUPNO : 0,00 0,00**

Opis i naznaka poslova Procjenjeni troškovi u kn\_\_

\_S**VEUKUPNO 1.308.474,00 1.226.103,47**

B) Planirani i ostvareni iznos sredstava ( izraženo u kunama ) za provedbu Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

PLANIRANO (IZMJENE(I)\_\_\_\_\_ OSTVARENO IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA Iznos u kunama

1. Komunalni doprinos 280.000,00 135.537,86

2. Ministarstvo regionalnog razvoja 430.000,00 288.454,90

3. Ministarstvo graditelj. i prost. uređ. 89.901,00 89.901,00

4. Prihod od prodaje grobnica 0,00 0,00

5. Proračun Grada Skradina 508.573,00 712.209,71

**S V E U K U P N O : 1.308.474,00 1.226.103,47**

KLASA:363-02/20-01/2

URBROJ:2182-03-02-22-3

Skradin, 31. ožujka 2022. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

**GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

Nadija Zorica, v.r.