Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 7. sjednici, od 29. ožujka 2018.godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja**

**komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 363-02/16-01/3

URBROJ: 2182/03-02-18-6

Skradin, 29. ožujka 2018.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14 ) i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 10/09, 5/13 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Skradina, na 7. sjednici, od 29. ožujka 2018. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Skradina za 2017.g.**

PLANIRANO OSTVARENO

#### PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA iznos u kunama

1. KOMUNALNA NAKNADA 550.000,00 498.746,00

2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA 1.560.000,00 1.421.285,00

#### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.110.000,00 1.920.031,00

#### B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA iznos u kunama

1. Odvodnja atmosferskih voda 30.000,00 28.000,00

UKUPNO 30.000,00 28.000,00

2. Održavanje i uređenje javnih površina 585.000,00 570.350,00

#### UKUPNO 585.000,00 570.350,00

4. Održavanje javnih površina 60.000,00 25.815,00 UKUPNO 60.000,00 25.815,00

4.Održavanje plaža na području Grada Skradina 100.000,00 27.115,00

UKUPNO 100.000,00 27.115,00

**5.** Održavanje groblja 230.000,00 225.900,00

 UKUPNO 230.000,00 225.900,00

-2-

6. Održavanje nerazvrstanih cesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,

 asfaltnog kolnika 380.000,00 370.467,00

- postavljanje prometnih znakova \_\_\_\_\_\_\_ 20.000,00 20.000,00

UKUPNO: 400.000,00 390.467,00

7. Održavanje javne rasvjete \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- potrošnja elekt. energije 350.000,00 315.972,00

- troškovi održavanja i upravljanje 355.000,00 336.412,00

#### UKUPNO 705.000,00 652.384,00

#### SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA 2.110.000,00 1.920.031,00

KLASA: 363-02/16-01/3

URBROJ: 2182/03-02-18-5

Skradin, 29. ožujka 2018.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.