Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 31. ožujka 2022. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne**

 **infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 363-02/20-01/3

URBROJ: 2182-03-02-22-6

Skradin, 31. ožujka 2022.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 34. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Skradina, na 8. sjednici, od 31. ožujka 2022. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Skradina za 2021.g.**

PLANIRANO OSTVARENO

 IZMJENE (III)

#### A) PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA iznos u kunama

1. KOMUNALNA NAKNADA 1.200.000,00 1.207.531,00

2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA 1.243.000,00 1.121.647,00

#### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.443.000,00 2.329.178,00

#### B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA iznos u kunama

1. Odvodnja atmosferskih voda 50.000,00 50.000,00

UKUPNO 50.000,00 50.000,00

2. Održavanje i uređenje javnih površina 620.000,00 606.966,00

#### UKUPNO 620.000,00 606.966,00

2.A Ostalo tekuće održavanje javnih pov. 250.000,00 198.820,00

UKUPNO 250.000,00 198.820,00

3.Održavanje plaža na području Grada Skradina 160.000,00 158.852,00

UKUPNO 160.000,00 158.852,00

4. Održavanje groblja 23.000,00 17.750,00

 UKUPNO 23.000,00 17.750,00

5. Održavanje nerazvrstanih cesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,

 asfaltnog kolnika 500.000,00 488.729,00

- postavljanje prometnih znakova \_\_\_\_ 10.000,00 5.955,00

#### UKUPNO: 510.000,00 494.684,00

6. Održavanje javne rasvjete \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- potrošnja elekt. energije 595.000,00 575.051,00

- troškovi održavanja i upravljanje 235.000,00 227.055,00

#### UKUPNO: 830.000,00 802.106,00

#### **UKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA 2.4****43.000,00 2.329.178,00**

KLASA: 363-02/20-01/3

URBROJ: 2182-03-02-22-5

Skradin, 31. ožujka 2022.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.