Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 14. sjednici, od 21. ožujka 2023. godine, donosi

  **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture na području Grada Skradina za 2022.g.**

**A)** U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

 PLANIRANO (IZMJENE I) OSTVARENO

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

***-Uređenje neraz. ceste Rupe (Laškovica) 95.000,00 104.829,00***

-Izvor financiranja:Ministarstvo grad. 50,000,00 50.000,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 45.000,00 54.829,00

***-Uređenje neraz. ceste Plastovo 40.000,00 29.615,00***

-Izvor financiranja:Ministarstvo region. razvoja 10.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 30.000,00 29.615,00

***-Uređenje neraz. ceste Dubravice 250.000,00 221.581,00***

-Izvor financiranja:Ministarstvo region. razvoja 100.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 150.000,00 221.581,00

***-Uređenje neraz. ceste Prukljan 250.000,00 0,00***

-Izvor financiranja: Minis. reg. razvoja 200,000,00 0,00

- Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 50,000,00

***-Uređenje neraz. ceste Bićine 90.000,00 61.805,00***

-Izvor financiranja:Ministarstvo grad. 50.000,00 50.000,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 40.000,00 11.805,00

***-Uređenje neraz. ceste Krković 75.000,00 57.424,00***

-Izvor financiranja:Ministarstvo region. razvoja 50.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 25.000,00 57.424,00

-2-

 PLANIRANO OSTVARENO

Opis i naznaka poslova (IZMJENE I ) Procjena troškova u kn

***-******Uređenje neraz ceste Sonković 70.000,00 38.630,00***

-Izvor financiranja: Minist. reg. razvoja 50.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 20.000,00 38.630,00

***-Uređenje neraz. ceste Bribir 60.000,00 60.940,00***

-Izvor financiranja: Ministar. regio. razvoja 20.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 40.000,00 60.940,00

-***Proj. dokum. ceste Laškovica-Ićevo 0,00 0,00***

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

-***Sanacija potpornog zida u naselju Rupe 0,00*** ***0,00***

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

-***Glav. proje. neraz. ceste Skradin (iza vrtala) 0,00 0,00***

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

***-Uređenje neraz ceste Sonković 60.000,00*** ***0,00***

-Izvor financiranja:Minista. regional. razvoja 20.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 40.000,00 0,00

-S***anacija neraz. ceste Bribirska glavica***  ***0,00 0,00***

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

***-Uređenje neraz. ceste Lađevci 155.000,00 155.707,00***

-Izvor financiranja:Minista. regional. razvoja 50.000,00 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 105.000,00 155.707,00

***-Uređenje neraz. ceste Skradinsko Polje 200.000,00 0,00***

-Izvor financ: minist. regional. razvoja 75.000,00 0,00

- Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 125,000,00 0,00

-***Usluge str. Nadzora za projekt izgr.neraz. cesta 49.500,00 34.375,00***

- Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 49.500,00 34.375,00

***UKUPNO: 1.394.500,00 764.906,00***

1.3. GRADNJA GROBLJA

 ***-Otkup zemljišta za proširenje groblja u Skradinu 250.000,00 215.000,00***

 -Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 250.000,00 30.000,00

 -Izvor financiranja: prihod od prodaje grobnica 0,00 185.000,00

-3-

 PLANIRANO OSTVARENO

Opis i naznaka poslova (IZMJENE I) Procjena troškova u kn

-***Proj. dokum. za izgra. grobnica u Skradinu i Rupama 23.500,00 12.400,00***

 -Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 23.500,00 12.400,00

***- Izgr. grob. u Skradinu, Dubravicama i Rupama 200.000,00 0,00***

-Izvor financiranja: prihod od prodaje grobnica 200.000,00 0,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

**UKUPNO: 473.500,00 227.400,00**

1.4. JAVNA RASVJETA

 ***- Izgra. javne rasvjete Dubravice (Graovo) 300.000,00 326.092,00***

 ***-***Izvor financiranja: komunalni doprinos 80.000,00 73.657,00

 ***-***Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 200.000,00 252.435,00

***-Dopuna javnerasvjete 250.000,00 254.172,00***

-Izvor financiranja: komunalni doprinos 250.000,00 254.172,00

**UKUPNO : 550.000,00 580.264,00**

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

**-*Uređenje i obnova autob. čekaonica 0,00 0,00***

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 0,00 0,00

**UKUPNO : 0,00 0,00**

S**VEUKUPNO 2.418.000,00 1.572.570,00**

 B) Planirani i ostvareni iznos sredstava ( izraženo u kunama ) za provedbu Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

-4-

 PLANIRANO (IZMJENE(I)\_\_\_\_\_ OSTVARENO IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA Iznos u kunama

1. Komunalni doprinos 330.000,00 73.656,00

2. Prihod od prodaje grobnica 200.000,00 185.000,00

3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

 Ministarstvo regionalnog razvoja 575.000,00 0,00

 Ministarstvo graditelj. i prost. uređ. 100.000,00 100.000,00

 SDUOSZ 0,00 0,00

4.Proračun Grada Skradina 1.213.000,00 1.213.914,00

**S V E UK U P N O : 2.418.000,00 1.572.570,00**

KLASA:363-02/21-01/4

URBROJ:2182-03-02-23-3

Skradin, 21. ožujka 2023. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.

OBRAZLOŽENJE

uz izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukturena području Grada Skradina u 2022. godini

U izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini pod A točka 1.2.NERAZVRSTANE CESTE

* Uređenje nerazvrstanih cesta Plastovo, Dubravice, Krković, Bribir i Lađevci izvršeni radovi plaćeni u cijelosti u 2022. godini iz sredstava proračuna Grada Skradina iz razloga što su planirana sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kuna uplaćena u 2023. godini.
* Uređenje nerazvrstane ceste Prukljan, radovi završeni u 2023. godini, a plaćanje izvršeno po računu također u 2023. godini iz vlastitih sredstava proračuna.
* Uređenje nerazvrstane ceste Sonković – plaćanje radova izvršeno u iznosu od 38.630,00 kuna, a ostatak u iznosu od 42.122,00 kuna plaćeno u 2023. godini.
* Uređenje nerazvrstane ceste Sonković planirano u iznosu od 60.000,00 kuna, u 2022. godini nije realizirano.
* Sanacija nerazvrstane ceste Bribirska glavica – završetak radova na sanaciji kao i plaćanje izvršeno u 2023. godini.
* Uređenje nerazvrstane ceste Skradinsko Polje – Radovi na uređenju završeni u 2023. godini kada je izvršeno i plaćanje.

U izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini pod A točka 1.3. GRADNJA GROBLJA

* Izgradnja grobnica u Skradinu, Dubravicama i Rupama nije realizirana u 2022. godini, radovi na izgradnji planiraju se u toku 2023. godine.