Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 34. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 3/21 i 150/22) Gradsko vijeće Grada Skradina, na 14. sjednici, od 21. ožujka 2023. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Skradina za 2022.g.**

PLANIRANO OSTVARENO

 IZMJENE (II)

#### A) PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA iznos u kunama

1. KOMUNALNA NAKNADA 1.500.000,00 1.137.939,00

2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA 2.445.000,00 2.466.244,00

#### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 3.945.000,00 3.604.183,00

#### B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA iznos u kunama

1. Odvodnja atmosferskih voda 90.000,00 30.000,00

 - Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina 90.000,00 30.000,00

UKUPNO 90.000,00 30.000,00

2. Održavanje i uređenje javnih površina 700.000,00 766.983,00

- Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 700.000,00 766.983,00

#### UKUPNO 700.000,00 766.983,00

2.A Ostalo tekuće održavanje javnih pov. 300.000,00 290.814,00

- Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 300.000,00 290.814,00

UKUPNO 300.000,00 290.814,00

3.Održavanje plaža na području Grada Skradina 640.000,00 639.736,00

 - Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 640.000,00 639.736,00

UKUPNO 640.000,00 639.736,00

4. Održavanje groblja 50.000,00 0,00

 - Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 50.000,00 0,00

 Sanacija zida groblja u Rupama 0,00 0,00

 - Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 0,00 0,00

 UKUPNO 50.000,00 0,00

5. Održavanje nerazvrstanih cesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,

asfal.kolnika- Izvor financiranja: Proračun Grada 650.000,00 412.547,00

- postavljanje prometnih znakova 50.000,00 9.050,00

 Izvor financiranja: Proračun Grada Skrad 50.000,00 9.050,00

#### UKUPNO: 700.000,00 421.597,00

6. Održavanje javne rasvjete \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- potrošnja elekt. energije 1.255.000,00 1.217.306,00

Izvor financiranja:Komunalna naknada 1.137.939,00

Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 79.367,00

troškovi održavanja i upravljanje 210.000,00 237.747,00

Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina 210.000,00 237.747,00

#### UKUPNO: 1.465.000,00 1.455.053,00

#### **UKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA** **3.945.000,00 3.604.183,00**

KLASA: 363-02/21-01/5

URBROJ: 2182-03-02-23-4

Skradin, 21. ožujka 2023.god.

 **GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

 **PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.