REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA

GRAD SKRADIN

Gradsko vijeće

KLASA: 

URBROJ:

Skradin, 

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, broj 83/23 – u daljnjem tekstu: Zakon)) i članka 34. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21, 15/22), Gradsko vijeće Grada Skradina, na ….sjednici, od ………………. 2023.g. donosi

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA SKRADINA

 ZA RAZDOBLJE 2024.-2028. GODINE

I.       OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina 
za razdoblje 2024.-2028. godine (u daljnjem tekstu: Plan) uređuju se:
a) planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije,

b) izvore sredstava za njihovu realizaciju,

c) plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, 
d) plan gradnje na pomorskom dobru građevina koje ostaju u općoj upotrebi, te plan uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina i zahvata
e) plan davanja dozvola na pomorskom dobru s popisom djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Skradina (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje djelatnosti,

f) uvjeti obavljanja djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru,
g) plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.
II.    PLANIRANE AKTIVNOSTI NA POMORSKOM DOBRU I PRIORITETI NJIHOVE REALIZACIJE 

Članak 2.

(1) U smislu ovog Plana redovno upravljanje pomorskim dobrom uključuje:
a) redovito održavanje i unaprijeđivanje pomorskog dobra u općoj upotrebi,

b) brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra,

c) gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra koje se prema posebnim propisima kojim se uređuje građenje, te uredbom, ne smatraju građenjem, a ostaju u općoj upotrebi, 

d) nadzor nad pomorskim dobom u općoj upotrebi,

e) davanje dozvola na pomorskom dobru,

f) unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra RH,

g) nadzor nad ovlaštenicima dozvola na pomorskom dobru radi osiguranja da pomorsko dobro koriste u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru,

h) održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi.  
-2-

Članak 3.
(1) Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge
objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, odnosno, moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni. 
      (2)  Prioritet pri realizaciji aktivnosti na pomorskom dobru je zaštita pomorskog dobra, te unaprijeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.
III.    IZVORI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU

Članak 4.

(1) Izvori sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru 
su:
a) sredstva od naknada za koncesije, 

b) sredstva od naknada za posebnu upotrebu, 

c) sredstva od naknada za dozvole na pomorskom dobru, 
d) sredstva iz proračuna Grada Skradina,

e) sredstva iz proračuna Šibensko-kninske županije, državnog proračuna i sredstava EU.
f) sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru

IV.   PLAN ODRŽAVANJA I DOHRANJIVANJA PLAŽA NA POMORSKOM DOBRU 
Članak 5.

(1) Na području Grada Skradina, u razdoblju 2024.-2028. godine, planiraju se 
izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi:

	RB.
	PLAN ODRŽAVANJA I DOHRANJIVANJA
	 IZNOSI (EUR)

	1.
	Plan čišćenja i održavanja obale, mora i podmorja
	               35.000,00 

	 
	Plan sadnje i održavanja zelenila 
	             40.000,00

	3.
	Plan postavljanja zaštitinih brana za kupače na uređenim plažama, održavanje plutajućih brana i ostale opreme za plaže (plaže: “Krečana” u Skradinu, te “Prukljan”)
	                 4.000,00

	4.
	Plan postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
	                 4.000,00

	5.
	Plan dohranjivanja plažnog prostora (plaže: “Krečana” u Skradinu, te “Prukljan”) 
	             185.000,00

	
	SVEUKUPNO:
	             268.000,00


(2) Obzirom da se Planom upravljanja pomorskim dobrom predviđa dohranjivanje 
plaža zatražit će se prethodna suglasnost Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, sukladno članku 39. stavku 5. Zakona. 
-3-
Članak 6. 

(1) Grad Skradin upravlja morskom plažom u skladu s ovim Planom i dužan je 
plažu štititi i održavati te osigurati zadovoljenje javnog interesa za korištenjem.      
(2) Morske plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima, ne smiju se
isključiti iz opće upotrebe, ne smiju se ograditi, niti na drugi način ograničiti pristup plaži te se ne smije naplaćivati ulaz na plažu.

V. PLAN GRADNJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 7.
(1) Plan gradnje na pomorskom dobru uključuje isključivo gradnju građevina 
koje ostaju u općoj upotrebi. 

(2) Na području Grada Skradina, u razdoblju 2024.-2028. Godine, planiraju se 
izvesti slijedeći radovi sanacije građevina i izgradnje na pomorskom dobru: 

	RB.
	PLAN GRADNJE NA POMORSKOM DOBRU
	 IZNOSI (EUR)

	1.
	Gradnja i održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more
	250.000,00

	2.
	Plan uklanjanja nezakonitih nasipa


	            5.000,00

	3.
	Plan uklanjanja nezakonitih molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i dr. građevina, kao i građevina u lukama i drugih infrastrukturnih objekata, koje nisu vidljive na DOF-u 5/2011


	40.000,00

	4. 
	Plan ozelenjavanja okoliša infrastrukturnih objekata 
	         20.000,00

	
	 SVEUKUPNO:

	        315.000,00



VI. PLAN UKLANJANJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA 
Članak 8.

(1) Nezakonito izgrađene zgrade i druge građevine izgrađene na pomorskom 
dobru, jednostavne građevine i drugi izvedeni zahvati u prostoru na pomorskom dobru, koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju se građenjem ne mogu se ozakoniti.

(2) Nezakonito izgrađene građevine i izvedene zahvate u prostoru koji se prema 
posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem dužan je ukloniti graditelj odnosno investitor gradnje o svom trošku na temelju rješenja inspektora pomorskog dobra.

(3) Ako se graditelj odnosno investitor gradnje ne može utvrditi, nezakonito 
izgrađenu građevinu i/ili izveden zahvat u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem dužna je ukloniti jedinica lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi, u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom na temelju rješenja inspektora pomorskog dobra (čl. 15. Zakona)

-4-
VII. PLAN DAVANJA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU S POPISOM DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI

Članak 9.

(1) Dozvola na pomorskom dobru je upravni akt kojim se ovlašteniku daje vremenski ograničeno pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kojom se ne ograničava niti isključuje opća upotreba pomorskog dobra, a za obavljanje djelatnosti može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem, izvedena u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, prostornim planom i uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona.

(2) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru je gospodarski subjekt kojem je izdana dozvola na pomorskom dobru sukladno odredbama Zakona. 

(3) Dozvola na pomorskom dobru će se davati na rok od 2 (dvije) do 5 (pet) godina.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, dozvola na pomorskom dobru može se dati na zahtjev na rok do 20 dana za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti, samo jednom u kalendarskoj godini (kulturne, komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnih programa i sl.), uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate ulaska.

(5) Vlada RH Uredbom propisuje vrste djelatnosti i visinu minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

(6) Do stupanja na snagu Uredbe iz članka 72. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ostaje na snazi Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).
Članak 10.

(1) Gradonačelnik Grada Skradina (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) dužan 

je do 01. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u službenom glasilu Grada, oglasnoj ploči, službenim mrežnim stranicama Grada i u jednom dnevnom listu, sve sukladno Planu i Zakonu.
Članak 11.

(1) Ponuditelj za dobivanje dozvole na pomorskom dobru mora ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

- da je registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na javni natječaj, 

- da nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja, 

- da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru. 

Članak 12.

(1) Ponuditelj prilikom podnošenja prijave na javni natječaj mora dostaviti sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude i to u obliku potvrde o uplaćenoj jamčevini  u iznosu od 10% ponuđenog iznosa naknade za dozvolu na pomorskom dobru i uplaćuje se u korist računa Grada Skradina.

-5-

Članak 13.

(1) Ponuditelj prilikom prijave na javni natječaj mora dostaviti i instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere. 

(2) Instrumenti osiguranja iz stavka 1. ovoga članka su sljedeći: 

a) pisana izjava ponuditelja kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, i to u  slučajevima:

- ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,

- ukoliko se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,

- ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru. 

b) bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika kojom ponuditelj/ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe. 

Članak 14.
(1) Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju, na temelju odluke
Gradskog vijeća Grada Skradina, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik, a sve sukladno članku 71. Zakona. 

(2) Dozvole se neće izdati pravnim i fizičkim osobama ukoliko prema
 knjigovodstvenim evidencijama nadležnog upravnog odjela Grada Skradina, na dan razmatranja zahtjeva, imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Skradinu ili drugim gradskim institucijama, te ukoliko su evidentirane pritužbe na njihov dosadašnji rad i korištenje pomorskog dobra od strane nadležnih institucija, komunalnog redarstva Grada ili sl.
Članak 15.

(1) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola donosi se 

u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja za dodjelu dozvola. 

Članak 16.

(1) Na području Grada mogu se obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog
 popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Tablica 2. prilog 1B, Uredbe – članak 231. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – do prestanka važenja Uredbe) za koje se daje dozvola i to: 

1. iznajmljivanje sredstava,
2. ugostiteljstvo i trgovina,
3. komercijalno-rekreacijski sadržaji.
-6-
VIII.    MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 17.


(1) U razdoblju 2024.-2028. godine planira se davanje dozvola za sljedeće djelatnosti na  lokacijama: 
	SKRADIN

	RIVA SKRADIN
k.č.br.  3944 k.o. Skradin i 148/11 k.o. Skradin

	DJELATNOST
	SREDSTVO
	KOLIČINA SREDSTAVA/BROJ DOZVOLA
	ROK DOZVOLE

	Ugostiteljstvo

i trgovina
	- pripadajuća terasa objekta (štekat),
k.č.br. 3944 k.o. Skradin
-ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled i sl.),

k.č.br. 148/11 k.o. Skradin

	-1 kom/1dozvola

-1 kom/1 dozvola
	sve 2-5 godina



	Komercijalno-rekreacijski sadržaj

	-kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe
(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 

-snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 
-slikanje, fotografiranje

(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 

	- prema potrebi
- prema potrebi 

- prema potrebi
	prema potrebi
prema potrebi 

prema potrebi


-7-
	SKRADIN

	Plaža “Krečana” u Skradinu
 k.č.br. 148/6 k.o. Skradin

	DJELATNOST
	SREDSTVO
	KOLIČINA SREDSTAVA/BROJ DOZVOLA
	ROK DOZVOLE

	Iznajmljivanje sredstava
	-daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. (isključivo ako nije smetnja kupačima, ograđeno plutačama, lokacija koju odobri nadležna služba Grada)    
- pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 
	- po 5 kom/1 dozvola

- po 5 kom /1 dozvola 

	sve 2-5 godina

	Ugostiteljstvo
i trgovina
	- kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl.)
  - pripadajuća terasa objekta (štekat)  
- ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled i sl.) / 
	-2 kom/2dozvole
-2 kom/2 dozvole
1 kom/1 dozvola


	sve 2-5 godina

	Komercijalno-rekreacijski sadržaj

	- aqua park i drugi morski sadržaji (uz suglasnost lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe),
- zabavni sadržaji 
- suncobrani, ležaljke 
- kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe
(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 

- snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 
-slikanje, fotografiranje

(isključivo lokacije i način rada/postave kako odobre nadležne službe Grada) 
	1 kom/1dozvola
1 kom/1 dozvola
100 kom ležaljki i
 10 kom suncobrana

prema potrebi
prema potrebi

- prema potrebi

	2-5 godina

prema potrebi
2-5 godina

prema potrebi 

prema potrebi 

prema potrebi


-8-
	SKRADIN

	Plaža “Prukljan”
k.č.br. 5667 k.o. Skradin 

	DJELATNOST
	SREDSTVO
	KOLIČINA SREDSTAVA/BROJ DOZVOLA
	ROK DOZVOLE

	Iznajmljivanje sredstava
	- brodica na motorni pogon
(isključivo s “vlastitog” veza na postojećoj rivi plaže)
- jedrilica, brodica na vesla
(isključivo sa “vlastitog” veza na postojećoj rivi plaže)
- skuter (uz suglasnost lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe)
- daske za jedrenje, sandoline i pedaline i sl.  
(isključivo ako nije smetnja kupačima, ograđeno plutačama, lokacija koju odobri nadležna služba Grada)    


	- 2 kom / 1 dozvola
- 5 kom/1 dozvola

-3 kom/1 dozvola

- po 5 kom/1 dozvola


	sve 2-5 godina

 


(1) Grafički prikazi mikrolokacija na pomorskom dobru iz stavka 1. ovoga 
članka čine sastavni dio ovoga Plana, ali nisu predmetom objave u službenom glasilu.
(2) Sva navedena sredstva moraju biti postavljena tako da omogućuju 
nesmetano korištenje pomorskog dobra (prolaz uz more).
Članak 18.
(1) Ovim Planom ne dodjeljuju se dozvole na onim površinama koje su 
Planom koncesioniranja pomorskog dobra na području Šibensko-kninske županije predviđene za koncesioniranje od strane županije kao i područja operativne obale kojima upravlja Lučka uprava Šibensko-kninske županije, ACI Marina Skradin i JU “Nacionalni park “Krka”, te ona područja koja zbog sigurnosnih i drugih razloga nije uputno davati u postupak dodjele dozvole, a o kojima odlučuju nadležne službe Grada.

(2) Prilikom odlučivanja Grad je dužan voditi brigu o tome da se djelatnosti na 
pomorskom dobru, za koje se izdaju dozvole, mogu obavljati bez smetnji i nepovoljnog utjecaja na druge osobe.
(3) Zabranjeno je “slaganje” ležaljki na površinu cijele plaže prije 

iznajmljivanja, dakle, ležaljke koje se iznajmljuju na odobrenim mikrolokacijama potrebno je držati isključivo složene jedna na drugu unutar odobrene površine korištenja, a po iznajmljivanju pojedinu ležaljku postaviti gdje korisnik ležaljke želi. Ležaljke moraju biti udaljene minimalno 2 metra od mora. Iznimno, u slučaju postojanja Projekta uređenja plaže, korištenje i postava naprava na tom plažnom prostoru je u skladu sa istim Projektom. 
-9-

(4) Odobreni štandovi, info-pultovi, kiosci, reklame i sl., mikrolokacijom,
izgledom i veličinom, moraju biti isključivo prema uvjetima koje odredi Grad. 
(5) Dozvoljava se postava reklamnog panoa tip A ili notnog stalka, zauzete površine do 1,0m2, radi oglašavanja tvrtke, ponude i cijene, u neposrednoj blizini plovila/lokacije iznajmljivanja, ugostiteljskog objekta/terase, trgovine, plovnog objekta i sl. (za svaki objekt/prostor po 1 reklama) i to sve na način da ista nije smetnja slobodnom prolazu pješaka, automobile i okolnih poslovnih prostora.

(6) Troškovi potrošnje električne energije idu na teret korisnika pomorskog dobra, a za korisnike koji se nalaze na gradskom brojilu će se mjesečno ispuštati račun za potrošnju sukladno dobivenom računu HEP Elektre d.o.o. Šibenik. 
IX. UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI TEMELJEM DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 19.

(1) Uvjeti obavljanja djelatnosti temeljem dozvole na pomorskom dobru su:

- podmirenje naknade za korištenje pomorskog dobra.

- pridržavanje svih odredbi iz izdane dozvole (i obavijesti), 

- pridržavanje propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, uz obvezu uvažavanja značaja pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku

- pridržavanje i ostali odredbi ovog Plana kao i ostalim odnosnih odredbi i zakona.
Članak 20.

(1) Uvjeti obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i
vuču plovilom u svrhu zabave su: 

· dužnost pridržavanja uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija, 

· dužnost ne približavanja na udaljenost od 50  metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, osnosno 150 metara od obale neuređene plaže, 

· dužnost postavljanja i održavanja sigurnosnog koridora označenog plutajućim branama.

Članak 21.

(1) Uvjeti obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme su:

· dužnost držanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke, ronilačka oprema, oprema za plivanje i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljine korisniku,

· dužnost spremanja plažne opreme na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,

· dužnost redovnog održavanja i čišćenja pomorskog dobra na koje se izdaje dozvola,

· dužnost ostavljanja slobodnog pojasa od minimalno 2 metara od crte srednjih viših visokih voda mjereno vodoravno,

-10-

Članak 22.

(1) Uvjeti obavljanje ugostiteljsko-trgovačke djelatnosti (restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga, trgovine i sl.) su:

· obaveza priključka na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, obveza postavljanja spremnika za vodu i odvodnju

· obaveza priključka na električnu energiju i podmirenje potrošnje iste,

· obveza primjerenog estetskog izgleda postavljenih naprava

· obaveza redovnog održavanja i čišćenja objekta i pomorskog dobra na koje se izdaje dozvola,

X. PLAN NADZORA OVLAŠTENIKA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 23.

(1) Red na pomorskom dobru, u smislu cjelokupnog sustava mjera i radnji 
kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, propisano je Odlukom o redu na pomorskom dobru Grada Skradina.

(2) Poslove nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru provode 
pomorski redari sukladno Zakonu i Odluci o redu na pomorskom dobru Grada Skradina.
XI.   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.





GRADSKO VIJEĆE






GRADA SKRADINA









    PREDSJEDNICA









        Nadija Zorica

