REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD SKRADIN GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/1

URBROJ: 2182-03-02-25-4

Skradin, 22. prosinca  2025.god.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 3/21, 15/22 i 29/23), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 22. prosinca 2025. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području

Grada Skradina u 2025.g. (III)

I.   Točke II. i III Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2025. god. («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 32/24, 10/25 i 24/25)  mijenjaju se i glase:

«II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju  objekata i uređaja , te za nabavu opreme komunalne infrastrukture u 2025. godini navode se u sljedećem pregledu:

IZMJENE (II)

Opis i naznaka poslova                                                   Procj. troškova EUR           IZMJENE(III)

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

- Uređenje neraz. ceste Bićine                                                 15.000,00                                   0,00

- Izvor financiranja: komunalni doprinos                                 10.000,00                                   0,00

- Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                         5.000,00                                   0,00

-2-

IZMJENE (II)

Opis i naznaka poslova                                                   Procj. troškova EUR           IZMJENE(III)

-Uređenje neraz. ceste Gračac                                                     19.000,00                              0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                            19.000,00                              0,00

-Uređenje neraz. ceste Sonković                                                  17.000,00                              0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                            17.000,00                              0,00

-Uređenje neraz ceste Piramatovci                                               53.000,00                     50.782,57

-Izvor financiranja: Ministar.prostor. uređenja                             53.000,00                      25.865,00

-Izvor financiranja: Minis. reg.razvoja                                                  0,00                        9.843,17

-Izvor financ.: Opći prihodi Proračun Grada Skradina                                0,00                           15.074,40

-Uređenje neraz. ceste Krković                                                    15.000,00                     21.217,98

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                         8.000,00                             0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                              7.000,00                     21.217,98

-Uređenje neraz. ceste Lađevci                                                    17.000,00                             0,00

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                       10.000,00                             0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                               7.000,00                             0,00

-Uređenje neraz. ceste Vaćani                                                      13.000,00                            0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                             13.000,00                            0,00

-Uređenje neraz ceste Rupe                                                          17.000,00                      6.938,85

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                             15.000,00                      6.938,85

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                         2.000,00                             0,00

UKUPNO:                                                                                    166.000,00                     78.939,40

1.3. GRADNJA GROBLJA

- Izgrad. grobnica u Skradinu i Rupama                                   59.000,00                      73.000,00

-Izvor financ.: prihod od prodaje grobnica                                  59.000,00                      73.000,00

-3-

IZMJENE (II)

Opis i naznaka poslova                                                   Procj. troškova EUR           IZMJENE(III)

-Adaptacija stare mrtvačnice u Rupama                                      25.000,00                      10,030,41

-Izvor financ.:opći prihodi Proračun Grada Skradina                  25.000,00                      10.030,41

UKUPNO:                                                                                   84.000,00                      83.030,41

1.4. JAVNA RASVJETA

-Dopuna javne rasvjete                                                          61.000,00                         66.000,00

-Izvor financ.: komunalni doprinos                                         61.000,00                        30.000,00

-Izvor financ.:opći prihodi Proračun Grada Skradina                      0,00                        36.000,00

-Javna rasvjeta Dubravice                                                    20.600,00                         21.622,50

-Izvor financ.:opći prihodi  Proračun Grada Skradina            20.600,00                         21.622,50

-Javna rasvjeta Rupe                                                              23.000,00                                 0,00

-Izvor financiranja:komunalni doprinos                                     8.000,00                                 0,00

-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina                          15.000,00                                 0,00

UKUPNO :                                                                           104.600,00                        87.622,50

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Izgradnja i obnova autob. čekaonica                                        10.000,00                                  5.000,00

-Izvor financiranja:Kounalni doprinos                                              10.000,00                                       5.000,00

UKUPNO :                                                                              10.000,00                               5.000,00

_SVEUKUPNO                                                        364.600,00                 254.592,31

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te  nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA                                                               IZNOS U EUR

1. Komunalni doprinos                                                           109.000,00                      35.000,00

2. Prihod od prodaje grobnica                                                  59.000,00                      73,000,00

3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Ministarstvo regionalnog razvoja                                       136.000,00                     38.000,00

Ministarstvo prostornog uređenja, gradit.                                       0,00                     25.865,00

5. Proračun Grada Skradina                                                      60.600,00                     82.727,31

S V E U K U P N O :                                                             364.600,00                   254.592,31

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim

mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tokom razdoblja za koji je donijet.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije» .

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA

Matea Klarić, dipl. iur., v.r.