REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD SKRADIN GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/1

URBROJ: 2182-03-02-25-1

Skradin, 22. prosinca 2025.god.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 3/21, 15/22 i 29/23), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 22. prosinca 2025. godine, donosi

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

na području Grada Skradina u 2026. g.

I. UVOD

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2026. godini (u daljnjem tekstu Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene, i to:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1.1. javne površine,

1.2. nerazvrstane ceste,

1.3. groblja,

1.4. javnu rasvjetu.

2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

2.1. oborinska odvodnja

3. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

3.1. prijevoz putnika,

Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

-2-

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u eurima za gradnju  objekata i uređaja, te za nabavu opreme komunalne infrastrukture u 2026. godini navode se u sljedećem pregledu:

PLANIRANO

Opis i naznaka poslova                                                                                  Procj. troškova (EUR)

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

-Uređenje neraz. ceste Gračac                                                                                     75.000,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                                             60.000,00

-Izvor financiranja:opći prihodi Proračuna Grada Skradina                                          15.000,00

-Uređenje neraz. ceste Sonković                                                                                   30.000,00

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                                        30.000,00

-Uređenje neraz ceste Plastovo                                                                                     15.000,00

-Izvor financiranja: opći prihodi Proračuna Grada Skradina                                         15.000,00

-Uređenje neraz ceste Rupe                                                                                          20.000,00

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                                        20.000,00

UKUPNO:                                                                                                                   140.000,00

1.3. GRADNJA GROBLJA

- Izgrad. grobnica u Rupama                                                                                      84.000,00

-Izvor financ.: prihod od prodaje grobnica                                                                   45.500,00

-Izvor financ.:višak prihoda iz prethodnih godina                                                        38.500,00

UKUPNO:                                                                                                                     84.000,00

-3-

PLANIRANO

Opis i naznaka poslova                                                                                 Procj. troškova EUR

1.4. JAVNA RASVJETA

-Dopuna javne rasvjete                                                                                                 60.000,00

-Izvor financ.: opći prihodi Proračun Grada Skradina                                                   60.000,00

-Javna rasvjeta Rupe                                                                                                   30.000,00

-Izvor financiranja: opći prihodi Proračun Grada Skradina                                           30.000,00

UKUPNO :                                                                                                                  90.000,00

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Izgradnja i obnova autob. čekaonica                                                                          10.000,00

-Izvor financiranja:Proračun Grada Skradina                                                                 10.000,00

UKUPNO :                                                                                                                    10.000,00

_SVEUKUPNO                                                                                      324.000,00

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te  nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA                                                               IZNOS U EUR

1. Komunalni doprinos                                                                                                50.000,00

2. Prihod od prodaje grobnica                                                                                     45.500,00

3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Ministarstvo regionalnog razvoja                                                                            60.000,00

5. Proračun Grada Skradina                                                                                        168.500,00

S V E U K U P N O :                                                                                                 324.000,00

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim

mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tokom razdoblja za koji je donijet.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije» , a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA

Matea Klarić, dipl.iur.,v.r.