	


	         [image: image1.png]




	

	REPUBLIKA HRVATSKA

	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 


  GRAD SKRADIN

  GRADSKO VIJEĆE 

	KLASA:363-01/24-01/1
URBROJ:2182-03-02-26-6
Skradin, 28. svibnja 2026. god.




Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 34. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“, broj 3/21, 15/22, 29/23), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 11. sjednici,  od 28. svibnja 2026. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2025.g.

1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2025.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

 GRADSKO VIJEĆE 






  GRADA SKRADINA










   PREDSJEDNICA

















            



                            Matea Klarić, dipl. iur., v.r.   
	

	[image: image2.png]




	

	REPUBLIKA HRVATSKA

	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

	GRAD SKRADIN

GRADSKO VIJEĆE

	

	KLASA:363-01/24-01/1
URBROJ:2182/03-02-26-5
Skradin, 28. svibnja 2026. god.




         Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21, 15/22 i 29/23), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 11. sjednici, od 28. svibnja 2026. godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Skradina za 2025.g.

A)  U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

                                                                                 PLANIRANO (IZMJENEIII)                  OSTVARENO                                               
Opis i naznaka poslova                                                                                             Procjena troškova u EUR

- Uređenje neraz. ceste Bićine                                                          0,00                                               0,00                            
- Izvor financiranja: komunalni doprinos                                          0,00                                               0,00
- Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                0,00                                               0,00       

-Uređenje neraz. ceste Gračac                                                          0,00                                               0,00                         
-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                 0,00                                               0,00  
-Uređenje neraz. ceste Sonković                                                     00,00                                               0,00                    
-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                 0,00                                               0,00
-Uređenje neraz ceste Piramatovci                                           50.782,57                                      50.782,57

-Izvor financiranja: Ministar.prostor. uređenja                          25.865,00                                       25.865,00 

-Izvor financiranja: Minis. reg.razvoja                                        9.843,17                                         6.463,84

-Izvor financ.: Opći prihodi Proračun Grada Skradina              15.074,40                                       18.453,73                        
-2-

                                                                            PLANIRANO (IZMJENE III)                      OSTVARENO                                               
Opis i naznaka poslova                                                                                             Procjena troškova u EUR

-Uređenje neraz. ceste Krković                                                   21.217,98                               21.217,98

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                               0,00                                        0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                           21.217,98                                21.217,98 

Uređenje neraz. ceste Lađevci                                                               0,00                                       0,00

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                0,00                                       0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                      0,00                                       0,00
-Uređenje neraz. ceste Vaćani                                                               0,00                                        0,00

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                      0,00                                        0,00

-Uređenje neraz ceste Rupe                                                              6.938,85                                  6.938,85        

-Izvor financiranja: Ministar. regional. razvoja                                 6.938,85                                  6.938,85

-Izvor financiranja: komunalni doprinos                                                  0,00                                          0,00
UKUPNO:                                                                                        78.939,40                                78.939,40 
1.3. GRADNJA GROBLJA

- Izgrad. grobnica u Skradinu i Rupama                                        73.000,00                                73.000,00

-Izvor financ.: prihod od prodaje grobnica                                       73.000,00                                73.000,00

-Adaptacija stare mrtvačnice u Rupama                                            10,030,41                               10.030,41

-Izvor financ.:opći prihodi Proračun Grada Skradina                        10.030,41                               10.030,41
UKUPNO:                                                                                         83.030,41                                83.030,41 

1.4. JAVNA RASVJETA

-Dopuna javne rasvjete                                                                       66.000,00                              62.830,07

-Izvor financ.: komunalni doprinos                                                      30.000,00                             62.830,07

-Izvor financ.:opći prihodi Proračun Grada Skradina                          36.000,00                                      0,00
-Javna rasvjeta Dubravice                                                                   21.622,50                               21.622,50

-Izvor financ.:opći prihodi  Proračun Grada Skradina                          21.622,50                               21.622,50                        

-3-

                                                                            PLANIRANO (IZMJENEIII)                      OSTVARENO                                               
Opis i naznaka poslova                                                                                             Procjena troškova u EUR

-Javna rasvjeta Rupe                                                                       0,00                                                 0,00

-Izvor financiranja:komunalni doprinos                                           0,00                                                 0,00
-Izvor financiranja: Proračun Grada Skradina                                  0,00                                                 0,00
  UKUPNO :                                                                            87.622,50                                        84.452,57
3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Izgradnja i obnova autob. čekaonica                                       5.000,00                                           1.450,00

-Izvor financiranja:Kounalni doprinos                                        5.000,00                                           1.450,00
UKUPNO :                                                                                 5.000,00                                           1.450,00 
_SVEUKUPNO                                                       254.592,31                               247.872,38                 
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

      KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

         Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te  nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:

                                                                            PLANIRANO (IZMJENEIII)                      OSTVARENO                                               
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA                                                                                 IZNOS U EUR

1. Komunalni doprinos                                                       35.000,00                                          64.280,07

2. Prihod od prodaje grobnica                                            73,000,00                                          73.000,00

3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

    Ministarstvo regionalnog razvoja                                   38.000,00                                         34.620,67

    Ministarstvo prostornog uređenja, gradit.                       25.865,00                                         25.865,00

5. Proračun Grada Skradina                                                82.727,31                                         50.106,64  

S V E U K U P N O :                                                       254.592,31                                        247.872,38


GRADSKO VIJEĆE

 GRADA SKRADINA                                                                                                           

                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                    Matea Klarić, dipl. iur., v.r.
